## Slide 1
REVIEW NHÂN SỰ
Họ và tên: Nguyễn Văn Dương
Ngày review: 23/07/2026
Giai đoạn review: 20/03–22/07/2026
www.lumi.vn
Notes: Mở đầu kỳ review ngày 23/07/2026, phạm vi đánh giá từ 20/03 đến 22/07/2026.

## Slide 2
NỘI DUNG
01.
Các dự án tham gia và kết quả
02.
Sử dụng AI trong công việc
03.
Tự đánh giá ưu, nhược điểm
04.
Mục tiêu sắp tới
02 / 22
Notes: Bài trình bày giữ nguyên bốn phần của template cũ: dự án, AI, tự đánh giá và mục tiêu.

## Slide 3
Các dự án tham gia và kết quả
114
TASK
102
DONE · 89,5%
20/03
01/05
01/06
01/07
22/07
KNX
98 task · 91 Done
20/03–22/07
MSB Office
07/04–10/04
LumesV2
18/05–16/06
Tool Design
21/05–27/05
IoT Team
26/05–15/06
Auto Test
06/07–25/07 dự kiến
Smart Lighting
Từ 20/07 · Ongoing
Trọng tâm: KNX xuyên suốt · Mở rộng năng lực sang automation, tool nhà máy và kiểm thử đa hệ.
03 / 22
Notes: Trong kỳ có 114 task thuộc 7 nhóm dự án; 102 task đã Done, tương đương 89,5%.

## Slide 4
1. Dự án KNX — Tổng quan
20/03–22/07/2026
PHẠM VI ĐÓNG GÓP
Thiết bị & firmware
Tool, Jig, loader & benchmark
Kiểm thử hệ thống & KNX Secure
Giáo trình, đào tạo & tài liệu
98
task KNX
86% tổng khối lượng kỳ review
91
Done
Đầu ra đã xác nhận trong dữ liệu
7 task còn lại
2 Ongoing · 2 Late · 2 Not started · 1 Closed
THÀNH TÍCH NỔI BẬT
Firmware đa dòng thiết bị
Tool/Jig và benchmark hệ thống
Giáo trình & đào tạo KNX
04 / 22
Notes: KNX là trọng tâm lớn nhất với 98 task, bao phủ sản phẩm, tool, hệ thống và đào tạo.

## Slide 5
KNX — Công việc chính & kết quả
20/03–22/07/2026
01 THIẾT BỊ & FIRMWARE
Công tắc 2/4 nút
Rèm, Actuator, KNOB
Cấu hình và đóng gói .knxprod
KẾT QUẢ
Hoàn thiện nhiều luồng firmware
và chuẩn hóa cách kiểm thử.
02 TOOL & HỆ THỐNG
Jig, loader, benchmark
GA delay/miss, Coupler
KNX Secure & download flow
KẾT QUẢ
Tăng khả năng tái hiện, đo
và xác nhận lỗi hệ thống.
03 TÀI LIỆU & ĐÀO TẠO
Giáo trình và ETS
Quiz, Q&A, Topology
Hỗ trợ Tester và đào tạo nội bộ
KẾT QUẢ
Chuyển tri thức kỹ thuật thành
tài sản có thể dùng lại.
Các trang tiếp theo phóng lớn từng bằng chứng benchmark để có thể đọc trực tiếp trên màn hình.
05 / 22
Notes: Đầu ra KNX đi xuyên suốt từ firmware đến Jig, benchmark, kiểm thử, tài liệu và đào tạo.

## Slide 6
KNX Benchmark — Bảng điều khiển
BẰNG CHỨNG 01 / 03
MỤC ĐÍCH
Theo dõi thiết bị, trạng thái test và điều khiển luồng benchmark tập trung.
06 / 22
Notes: Ảnh phóng lớn cho thấy bảng điều khiển tập trung, hỗ trợ theo dõi thiết bị và trạng thái benchmark.

## Slide 7
KNX Benchmark — Tạo test case
BẰNG CHỨNG 02 / 03
KẾT QUẢ
Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, thao tác tạo và quản lý test case trong cùng một flow.
07 / 22
Notes: Giao diện tạo test case chuẩn hóa dữ liệu đầu vào và giảm thao tác rời rạc trong quá trình kiểm thử.

## Slide 8
KNX Benchmark — Báo cáo kết quả
BẰNG CHỨNG 03 / 03
ĐẦU RA
Tổng hợp trạng thái, kết quả pass/fail và bằng chứng kiểm thử để truy vết.
08 / 22
Notes: Báo cáo tổng hợp kết quả pass/fail và bằng chứng test, giúp truy vết và xác nhận đầu ra.

## Slide 9
KNX: Năng lực & bài học
20/03–22/07/2026
KỸ NĂNG
Firmware · ETS · .knxprod
Debug hệ thống và Jig
Viết tài liệu & đào tạo
TƯ DUY
Nhìn end-to-end, không tách lỗi lẻ
Ưu tiên bằng chứng đo được
Biến tri thức thành quy trình
BÀI HỌC
Chuẩn hóa test từ sớm
Giữ log, benchmark, checklist
Handoff đủ context kỹ thuật
KHÓ KHĂN & CÁCH XỬ LÝ
GA delay/miss · Secure · Coupler
Tái hiện → đo → đối chiếu
Xác nhận lại trên cấu hình thật
BẰNG CHỨNG THỰC TẾ
Tool nạp code KNX · giao diện vận hành
THÀNH TÍCH NỔI BẬT
91
task Done
Tool · test · đào tạo
KNX Basic · 91 điểm
09 / 22
Notes: Điểm tiến bộ chính là tư duy end-to-end và quy trình tái hiện, đo, đối chiếu, xác nhận.

## Slide 10
KNX — Tool nạp code
BẰNG CHỨNG TOOL
GIÁ TRỊ
Gom cấu hình, điều khiển nhiều máy và log vận hành vào một giao diện thống nhất.
10 / 22
Notes: Tool nạp code gom cấu hình, điều khiển nhiều máy và log vận hành vào một giao diện thống nhất.

## Slide 11
2. Dự án Auto Test
06/07–25/07/2026 · Dự kiến
CÔNG VIỆC CHÍNH
Khảo sát cảm biến màu
Thiết kế API & luồng Auto Test
Controller, servo và sensor module
KẾT QUẢ
4/5 task Done trong kỳ review
Có tài liệu API/flow ban đầu
1 task Ongoing đúng kế hoạch
KỸ NĂNG
Thiết kế flow automation
Tích hợp sensor/servo/controller
Viết API và test scenario
TƯ DUY
Modular và API-first
Tách phần cứng khỏi test logic
Thiết kế để mở rộng về sau
BÀI HỌC & KHÓ KHĂN
Khó đồng bộ cơ khí–sensor–code
Cần chốt interface trước tích hợp
Test sớm từng module độc lập
THÀNH TÍCH NỔI BẬT
4/5
task Done
Đặt nền kiến trúc cho Auto Test
11 / 22
Notes: Auto Test đang ở giai đoạn xây nền, đã hoàn thành 4 trên 5 task trong phạm vi review.

## Slide 12
3. Dự án Tool Design
21/05–27/05/2026
CÔNG VIỆC CHÍNH
Chỉnh sửa tool nguồn DC
Điều chỉnh flow nhà máy
Rà soát vận hành
KẾT QUẢ
2 task Done
Hoàn tất 2 vòng chỉnh sửa
2 task chưa khởi tạo
KỸ NĂNG & TƯ DUY
Phân tích tool phần cứng
Ưu tiên ổn định, bảo trì
Thiết kế theo người dùng
BÀI HỌC & KHÓ KHĂN
Yêu cầu thực địa thay đổi
Task mở thiếu mô tả
Cần checklist acceptance sớm
BẰNG CHỨNG THỰC TẾ · TOOL NẠP CODE
Giao diện vận hành được điều chỉnh theo flow nhà máy
02 VÒNG HOÀN TẤT
Ưu tiên ổn định · dễ dùng · dễ bảo trì
12 / 22
Notes: Tool Design tập trung chỉnh sửa tool nguồn DC cho flow vận hành thực tế tại nhà máy.

## Slide 13
Tool Design — Giao diện vận hành
21/05–27/05/2026
THÀNH TÍCH
Hoàn tất hai vòng chỉnh sửa, ưu tiên thao tác nhà máy, độ ổn định và khả năng bảo trì.
13 / 22
Notes: Ảnh giao diện phóng lớn minh họa hai vòng chỉnh sửa, ưu tiên độ ổn định, dễ dùng và dễ bảo trì.

## Slide 14
4. Dự án IoT
26/05–15/06/2026
CÔNG VIỆC CHÍNH
Phát triển code loader Luto
Họp định hướng Auto Test
Hỗ trợ interface giữa các team
KẾT QUẢ
2/2 task Done
Bàn giao loader cho Luto
Thống nhất hướng Auto Test
KỸ NĂNG
Loader và quy trình nạp code
Làm rõ interface kỹ thuật
Phối hợp liên team
TƯ DUY
Tái sử dụng tool và pattern cũ
Thống nhất contract trước code
Bàn giao kèm ngữ cảnh
BÀI HỌC & KHÓ KHĂN
Đồng bộ ưu tiên giữa nhiều team
Interface mơ hồ tạo vòng lặp
Cần decision log ngắn gọn
THÀNH TÍCH NỔI BẬT
2/2
task Done
Loader Luto được bàn giao
14 / 22
Notes: Đóng góp cho IoT gồm loader Luto và phối hợp định hướng Auto Test; cả hai task đã hoàn thành.

## Slide 15
5. Dự án LumesV2
18/05–16/06/2026
CÔNG VIỆC CHÍNH
Tool test nguồn
Tool nạp code mạch main V2
Kiểm tra theo flow nhà máy
KẾT QUẢ
2/2 task Done
Có tool cho hai công đoạn chính
Sẵn sàng tích hợp vào flow
KỸ NĂNG
Test nguồn và nạp code
Tích hợp với mạch main V2
Chuẩn hóa thao tác vận hành
TƯ DUY
Tách rõ test và nạp code
Thiết kế theo công đoạn
Giảm thao tác thừa của operator
BÀI HỌC & KHÓ KHĂN
Tương thích mạch cần xác nhận sớm
Flow nhà máy cần rõ acceptance
Test fixture trước khi rollout
THÀNH TÍCH NỔI BẬT
2/2
task Done
15 / 22
Notes: LumesV2 đã có tool test nguồn và tool nạp code cho mạch main V2.

## Slide 16
6. Dự án MSB Office
07/04–10/04/2026
CÔNG VIỆC CHÍNH
Fix lỗi đo sai năng lượng
Kiểm tra Jig tại nhà máy
Đối chiếu dữ liệu đo thực tế
KẾT QUẢ
Lỗi đo sai đã được xử lý
1 task Done
1 task Ongoing cần đóng trạng thái
KỸ NĂNG
Đo lường và hiệu chuẩn
Debug Jig tại thực địa
Phân tích sai lệch dữ liệu
TƯ DUY
Dựa trên dữ liệu thay vì phỏng đoán
So sánh chuẩn–đo–sai lệch
Xác nhận tại môi trường thật
BÀI HỌC & KHÓ KHĂN
Lỗi thực địa khó tái hiện trong lab
Hiệu chuẩn phải có chuẩn tham chiếu
Cần đóng trạng thái sau hỗ trợ
THÀNH TÍCH NỔI BẬT
FIX LỖI ĐO SAI
Năng lượng trên Jig MSB
16 / 22
Notes: MSB tập trung xử lý lỗi đo sai năng lượng và kiểm tra Jig tại nhà máy.

## Slide 17
7. Dự án Smart Lighting
Từ 20/07/2026 · Ongoing
CÔNG VIỆC CHÍNH
DEV tool test Driver
Deep Dimming
CCT Tunable
KẾT QUẢ HIỆN TẠI
Đã xác định phạm vi test
Đang xây dựng nền tool
Chưa có mốc kết thúc chính thức
KỸ NĂNG
Thiết kế test theo dải
Đo dimming và CCT
Xây tool có khả năng lặp lại
TƯ DUY
Test toàn dải, không chỉ điểm chuẩn
Thiết kế dữ liệu đo có cấu trúc
Tách tiêu chí pass/fail rõ ràng
BÀI HỌC & KHÓ KHĂN
Dữ liệu đầu vào còn hạn chế
Cần thống nhất chuẩn đo và dải test
Ưu tiên prototype đo được sớm
THÀNH TÍCH BAN ĐẦU
DỰNG NỀN TOOL TEST
Cho Deep Dimming & CCT Tunable
ĐANG TRIỂN KHAI
17 / 22
Notes: Smart Lighting mới khởi động từ 20/07, đang dựng nền tool test cho Deep Dimming và CCT Tunable.

## Slide 18
Sử dụng AI trong công việc
01
CODE & DEBUG
Gợi ý hướng xử lý lỗi
Sinh test case ban đầu
Đối chiếu API và flow
Rút ngắn thời gian khám phá
02
TÀI LIỆU
Tóm tắt tài liệu KNX/ETS
Chuẩn hóa Q&A và giáo trình
Soạn API/flow dễ bàn giao
Tăng tốc chuẩn hóa tri thức
03
HỌC NHANH
Khảo sát công nghệ mới
So sánh phương án triển khai
Chuẩn bị câu hỏi kỹ thuật
Giảm thời gian tiếp cận lĩnh vực mới
NGUYÊN TẮC KIỂM CHỨNG
AI hỗ trợ tăng tốc; kết luận kỹ thuật vẫn phải được đo, test và xác nhận trên hệ thống thực tế.
18 / 22
Notes: AI hỗ trợ code, tài liệu và học nhanh; mọi kết luận kỹ thuật vẫn phải được kiểm chứng thực tế.

## Slide 19
Tự đánh giá ưu, nhược điểm
ƯU ĐIỂM
Năng lực end-to-end: firmware → tool → test
Chủ động học nhanh và xử lý vấn đề mới
Có tư duy hệ thống, ưu tiên bằng chứng
Viết tài liệu, đào tạo và phối hợp liên team
Bằng chứng: 102 task Done / 7 nhóm dự án
!
CẦN CẢI THIỆN
Dễ phân tán khi nhiều luồng chạy song song
Ước lượng và ưu tiên chưa luôn nhất quán
Một số task Late/Not started chưa được đóng
Cần cập nhật trạng thái sau hỗ trợ thực địa
Hành động: weekly planning + acceptance rõ ràng
Tư duy cần duy trì: chủ động, đo được, tài liệu hóa — nhưng tập trung hơn vào ưu tiên và hoàn tất.
19 / 22
Notes: Điểm mạnh là năng lực end-to-end và chủ động; điểm cần cải thiện là ưu tiên và đóng vòng công việc.

## Slide 20
Bài học & khó khăn xuyên dự án
KHÓ KHĂN 01
Hệ thống nhiều thiết bị và phiên bản
BÀI HỌC
Chuẩn hóa interface, phiên bản và checklist test
KHÓ KHĂN 02
Lỗi khó tái hiện tại lab
BÀI HỌC
Giữ log, benchmark và mẫu đo chuẩn từ thực địa
KHÓ KHĂN 03
Yêu cầu nhà máy thay đổi
BÀI HỌC
Chốt acceptance và kiểm thử fixture trước rollout
KHÓ KHĂN 04
Phối hợp nhiều team và ưu tiên
BÀI HỌC
Decision log, owner rõ và handoff đủ context
20 / 22
Notes: Bài học chung là chuẩn hóa interface, logging, acceptance và handoff càng sớm càng tốt.

## Slide 21
Mục tiêu sắp tới
NOW · 0–4 TUẦN
Hoàn tất triển khai
Auto Test: đóng task còn lại
Smart Lighting: prototype tool
Xác nhận mốc và tiêu chí Done
ƯU TIÊN CAO
NEXT · 1–2 THÁNG
Đóng vòng công việc
Xử lý Late/Not started
Cập nhật trạng thái MSB
Weekly planning và review tải
KỶ LUẬT THỰC THI
SCALE · 2–3 THÁNG
Chuẩn hóa & tái sử dụng
Thư viện tool và test case
Template tài liệu/handoff
Đào tạo ngắn theo module
TÀI SẢN DÙNG LẠI
CHỈ SỐ THEO DÕI
Task đúng hạn ≥ 95%
0 task thiếu owner
100% handoff có tài liệu
1 tài sản dùng lại / tháng
21 / 22
Notes: Mục tiêu tiếp theo là hoàn tất dự án đang chạy, đóng task còn mở và chuẩn hóa tài sản dùng lại.

## Slide 22
CẢM ƠN!
www.lumi.vn
Notes: Cảm ơn và sẵn sàng trao đổi thêm.